# Solicitação de Mudança

Modelo para registrar alteração, impactos, decisão e atualização dos artefatos.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Clínica Conecta — Plataforma de Agendamento de Consultas |
| Tipo | Modelo reutilizável + exemplo preenchido |
| Versão | 1.0 |
| Responsável | [Nome / papel] |
| Data | [dd/mm/aaaa] |

# 1. Finalidade

Formaliza uma mudança proposta e apoia a decisão considerando valor, escopo, custo, prazo, risco e rastreabilidade.

## Quando utilizar

Quando requisito, regra, escopo ou baseline precisa mudar.

Antes de comprometer trabalho que afete entregas aprovadas.

Quando uma mudança externa exige resposta coordenada.

## Resultados esperados

Decisão transparente e aprovada.

Impactos avaliados nos dois sentidos da rastreabilidade.

Artefatos e versões atualizados de forma controlada.

# 2. Modelo reutilizável

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| ID | SM-___ |
| Título | Resumo da mudança |
| Solicitante e data | Pessoa, área e data |
| Descrição e justificativa | Situação atual, mudança proposta e benefício |
| Urgência | Baixa / média / alta / crítica |
| Itens afetados | Requisitos, regras, casos, componentes e testes |
| Alternativas | Opções analisadas, inclusive não mudar |
| Decisão | Aprovar, rejeitar, adiar ou solicitar análise |

## Análise de impacto

| Dimensão | Impacto | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Escopo | itens incluídos, removidos ou alterados |  |
| Prazo e custo | estimativa e capacidade |  |
| Solução e dados | componentes, integrações e migração |  |
| Qualidade e operação | testes, regressão, suporte e risco |  |

# 3. Exemplo preenchido

| Campo | Exemplo |
| --- | --- |
| ID | SM-07 |
| Mudança | Permitir reagendamento pelo paciente |
| Justificativa | Reduzir cancelamentos e contatos telefônicos |
| Itens afetados | RF-02, UC-01, RN-02, PROT-04, CT-02 |
| Impacto | Novo fluxo, atualização da agenda, notificações e regressão |
| Decisão | Aprovada para a versão 1.2 com limite de 2 horas |

# Checklist de qualidade

| Verificação | Status |
| --- | --- |
| A justificativa e o resultado esperado estão claros. | ☐ OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| A matriz de rastreabilidade foi usada na análise. | ☐ OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Impactos em regras, dados, testes e operação foram avaliados. | ☐ OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| Alternativas e riscos foram registrados. | ☐ OK ☐ Ajustar ☐ N/A |
| A decisão, aprovadores e baseline foram atualizados. | ☐ OK ☐ Ajustar ☐ N/A |